Утверждено

Заместитель директора ГКУ «Управление

дорожно-мостового строительства»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (ФИО)

Ведомость

контроля выполнения квартальных планов работ «\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id квартала | Квартал | Объект | План объема | Факт  Объема | План срока | Факт срока | Процент выполнения плана срока (%) | Процент выполнения плана объема (%) |
| 111 | w (01.01.2021 , 01.04.2021 ) | Построение 1-го участка Северо-Западной хорды: Дмитровское шоссе – Большая Академическая | 492 | 136 | 12 | 8 | 66.66666666666667 | 27.642276422764226 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)